# Codeanalyse und Anforderungen

Pacman DevOps-Abschlussprojekt

# 1. Ziel und Ausgangssituation

Ziel der Codeanalyse war es, die bereitgestellte Pacman-Anwendung und ihre historische Docker-Umgebung technisch zu bewerten und daraus überprüfbare Anforderungen für die Modernisierung abzuleiten. Die Anwendung ist eine Node.js-/Express-Webanwendung, lauscht auf Port 8080 und verwendet MongoDB für Highscores und weitere Anwendungsdaten.

Als Ausgangslage bestand bereits eine containerisierte Anwendung, jedoch ohne durchgängige reproduzierbare CI/CD-Kette, zentrale Container Registry, versionierte Kubernetes-Bereitstellung und kontrolliertes GitOps-Verfahren. Historische Shell-Skripte starteten Anwendungs- und MongoDB-Container mit einzelnen Docker-Befehlen.

# 2. Technische Ausgangseigenschaften

| Merkmal | Festgestellter Ausgangsstand |
| --- | --- |
| Anwendung | Node.js / Express |
| Anwendungsport | 8080 |
| Start | npm start |
| Entwicklung | npm run dev |
| Vorhandener Testbefehl | npm test |
| Datenbank | MongoDB |
| Relevante Variablen | MONGO_SERVICE_HOST, MONGO_DATABASE, MY_MONGO_PORT, MONGO_AUTH_USER, MONGO_AUTH_PWD, MONGO_REPLICA_SET |
| Geeignete Testpfade | /, /highscores/list, /user/id, /user/stats, /location/metadata |
| Historische Bereitstellung | Dockerfile und Shell-Skripte mit einzelnen docker run-Befehlen |

# 3. Ergebnisse der Codeanalyse

Die strukturierte Datei codeanalyse.csv enthält 17 Analysepunkte. Diese bilden technische Feststellungen, Risiken/Schwachstellen, Zielzustände und Maßnahmen ab. Ergänzend fordert AP08 eine eigenständige Betrachtung der sechs historischen Start-/Stop-Skripte sowie mindestens zwölf Risiken; beide Punkte werden in diesem Dokument ausdrücklich zusammengeführt.

| Datei / Bereich | Technische Feststellung | Risiko / Schwachstelle | Zielzustand | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile | Die ursprüngliche Anwendung verwendete das veraltete Node.js-Basisimage node:boron. | Veraltete Laufzeitumgebung mit fehlenden Sicherheitsupdates und eingeschränkter Reproduzierbarkeit. | Fest versioniertes und im Projekt verbindlich verwendetes Basisimage node:16.19.0-bullseye-slim. | Dockerfile auf feste Node.js-Version umstellen und Build erneut validieren. |
| Dockerfile / Benutzer | Die ursprüngliche Containerkonfiguration führte die Anwendung ohne expliziten nicht privilegierten Benutzer aus. | Ein Prozess mit Root-Rechten erhöht bei einer Kompromittierung das Schadenspotenzial. | Pacman läuft mit dem nicht privilegierten Benutzer node. | USER node im Dockerfile konfigurieren und Runtime-Benutzer mit id prüfen. |
| Dockerfile / Build-Kontext | Im Ausgangszustand war keine geeignete .dockerignore vorhanden. | Unnötige Dateien, Git-Metadaten oder lokale Konfigurationsdateien können in den Build-Kontext gelangen. | Reduzierter und kontrollierter Docker-Build-Kontext. | Eine .dockerignore mit node_modules, .git, .github, Logs und .env-Dateien verwenden. |
| package.json / package-lock.json | Die Anwendung verwendet npm-Abhängigkeiten; für reproduzierbare Builds müssen package.json und package-lock.json konsistent sein. | npm install oder eine inkonsistente Lockdatei können unterschiedliche Paketstände und CI-Fehler verursachen. | Installation exakt anhand der Lockdatei mit npm ci. | package-lock.json versionieren, npm ci einsetzen und Lockdatei bei Dependency-Änderungen synchronisieren. |
| Node.js / Express | Die Anwendung wird über npm start bzw. node . gestartet und stellt HTTP-Funktionen auf Port 8080 bereit. | Fehlende Laufzeitprüfung kann dazu führen, dass ein gestarteter aber nicht funktionsfähiger Container unbemerkt bleibt. | Reproduzierbarer Start und technischer Healthcheck der Anwendung. | Healthcheck sowie HTTP-Smoke-Tests für Startseite und datenbankabhängigen Endpunkt einsetzen. |
| MongoDB | Die Anwendung benötigt Host, Port, Datenbankname sowie Benutzername und Passwort für die MongoDB-Verbindung. | Fehlerhafte Zugangsdaten oder fehlende Persistenz führen zu Funktions- oder Datenverlust. | MongoDB mit persistenter Datenspeicherung und getrennt verwalteten Zugangsdaten. | Docker-Volume bzw. Kubernetes PVC einsetzen und Zugangsdaten über Secrets bereitstellen. |
| Historische Startskripte | Mehrere Shell-Skripte und einzelne docker run-Befehle waren für Start und Stopp erforderlich. | Hoher manueller Aufwand, fehleranfällige Parameter und fehlende zentrale Definition der Umgebung. | Zentral definierte und reproduzierbare Multi-Container-Umgebung. | Historische Einzelbefehle durch Docker Compose und später Kubernetes ersetzen. |
| Historische Stoppskripte | Container wurden über docker kill und docker rm separat verwaltet. | Manuelle Betriebsabläufe sind schlecht reproduzierbar und erhöhen das Bedienfehler-Risiko. | Deklarative Verwaltung des Container-Lebenszyklus. | docker compose down sowie Kubernetes-Controller für den Lebenszyklus verwenden. |
| Git / Versionsverwaltung | Im modernisierten Projekt werden Anwendung und GitOps-Konfiguration getrennt in pacman-app und pacman-gitops versioniert. | Ohne strukturierte Versionsverwaltung sind Änderungen, Rollbacks und Verantwortlichkeiten schwer nachvollziehbar. | Getrennte Git-Repositories mit main, Feature-/Test-/Fix-Branches und Pull Requests. | Git/GitHub verwenden, Änderungen in fachlich abgegrenzten Commits durchführen und über Pull Requests integrieren. |
| CI/CD | Im Ausgangszustand existierte keine durchgängige automatisierte Build- und Testpipeline. | Fehler werden spät erkannt; Builds und Releases sind manuell und nicht reproduzierbar. | Automatisierte CI- und Release-Workflows mit definierten Quality Gates. | GitHub Actions für Checkout, npm ci, Tests, Docker Build, Security Scan und Release einsetzen. |
| Container Registry | Im Ausgangszustand war keine zentrale Container Registry in den Bereitstellungsprozess integriert. | Images sind ohne zentrale Registry schwer reproduzierbar und eindeutig einer Quellcode-Version zuzuordnen. | Versionierte Images in der GitHub Container Registry. | Images automatisiert nach GHCR pushen und mit Commit-SHA taggen. |
| Kubernetes | Die ursprüngliche Docker-Umgebung bot keine automatische Orchestrierung, Skalierung oder Selbstheilung. | Ausfälle und Skalierung müssen ohne Orchestrator manuell behandelt werden. | Deklarative Bereitstellung mit Deployment, Service, Ingress, StatefulSet, PVC und Probes. | Kubernetes-Manifeste mit Kustomize strukturieren und technisch validieren. |
| Argo CD / GitOps | Ohne GitOps können direkte Clusteränderungen vom versionierten Sollzustand abweichen. | Konfigurationsdrift und manuelle Clusteränderungen reduzieren Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit. | Git ist die zentrale Quelle des Sollzustands; Argo CD erkennt und korrigiert Abweichungen. | Argo-CD-Applications für Dev und Prod einsetzen und Synchronisierung sowie Self-Heal gezielt konfigurieren. |
| Secrets | MongoDB-Zugangsdaten dürfen nicht im Quellcode oder in GitOps-Manifeste mit Klartextwerten eingecheckt werden. | Offengelegte Secrets ermöglichen unbefugten Datenbankzugriff. | Secrets werden außerhalb des versionierten Sollzustands erzeugt und nur über Secret-Referenzen verwendet. | Kubernetes Secret mongodb-credentials lokal erzeugen; Werte niemals in Logs oder Screenshots ausgeben. |
| Persistenz | Container-Dateisysteme sind vergänglich und dürfen nicht als dauerhafter Datenbestand verwendet werden. | Datenverlust bei Neuerstellung oder Neustart eines Containers bzw. Pods. | Persistenter Speicher unabhängig vom Container-Lebenszyklus. | Docker-Volume lokal und PersistentVolumeClaim im Kubernetes-Cluster verwenden. |
| Monitoring | Im ursprünglichen Aufbau war keine zentrale Monitoring-Lösung vorhanden. | Fehler, Ressourcenengpässe und Performanceprobleme werden möglicherweise erst spät erkannt. | Zentrale Erfassung und Visualisierung von Betriebsmetriken. | Prometheus für Metriken und Grafana für Dashboards einsetzen. |
| GPLv3 / LICENSE | Die Anwendung steht unter der GNU General Public License Version 3. | Entfernen oder Missachten der Lizenz- und Copyright-Hinweise kann Lizenzbedingungen verletzen. | Lizenzdatei und vorhandene Hinweise bleiben erhalten; Änderungen bleiben nachvollziehbar. | LICENSE unverändert beibehalten und eigene Änderungen über Git dokumentieren. |

# 4. Zentrale Schwachstellen und technische Entscheidungen

## 4.1 Containerisierung

Das historische Dockerfile verwendete node:boron und npm install. Zusätzlich fehlten ein expliziter nicht privilegierter Laufzeitbenutzer, eine .dockerignore und ein Healthcheck. Der Zielzustand sieht ein fest versioniertes Node.js-Basisimage, npm ci, USER node, einen reduzierten Build-Kontext und technische Healthchecks vor.

## 4.2 Reproduzierbarkeit und Versionsverwaltung

Quellcode, Abhängigkeiten, Containerdefinitionen und Infrastruktur sollen versioniert und Änderungen über Git nachvollziehbar sein. Anwendungscode und GitOps-Konfiguration werden getrennt verwaltet, damit Software- und Infrastrukturänderungen unabhängig geprüft und zurückgesetzt werden können.

## 4.3 Automatisierung

Die manuelle Bereitstellung über einzelne Docker-Befehle erhöht Bedienaufwand und Fehlerrisiko. GitHub Actions übernimmt deshalb Prüfung, Build und Veröffentlichung. Docker Compose dient lokalen Integrationstests; Kubernetes übernimmt den orchestrierten Betrieb.

## 4.4 Datenhaltung und Secrets

MongoDB-Daten müssen den Lebenszyklus einzelner Container oder Pods überstehen. Dafür sind persistente Volumes vorgesehen. Zugangsdaten dürfen nicht im Quellcode oder als Klartext im GitOps-Repository liegen und werden über Kubernetes Secrets referenziert.

## 4.5 GitOps und Betrieb

Der Kubernetes-Sollzustand wird im GitOps-Repository versioniert. Argo CD vergleicht Git mit dem Clusterzustand. Monitoring mit Prometheus und Grafana, Backup/Restore sowie Rollback ergänzen den Betriebsansatz.

# 5. Analyse der sechs historischen Start- und Stop-Skripte

Die sechs historischen Shell-Skripte bilden den manuellen Ausgangsprozess ab. Ihre Aufgaben werden im Zielzustand auf deklarative und automatisierte Werkzeuge verteilt.

| Skript | Historische Aufgabe | Schwachstelle | Ersatz im Zielzustand |
| --- | --- | --- | --- |
| start_pacman_dev.sh | Startet Datenbank und Anwendung über weitere Skripte | Manuelle Reihenfolge; keine zentrale Zustandsprüfung | Docker Compose lokal; Kubernetes-Controller im Cluster |
| start_pacman_nodejs_dev.sh | Startet mehrere Node.js-Container mit einzelnen docker run-Befehlen | Konfiguration und Ports werden mehrfach manuell gepflegt | Compose-Service lokal; Kubernetes Deployment und Service |
| start_pacman_mongo_dev.sh | Startet mehrere MongoDB-Container bzw. ein Replikat-Set manuell | Fehleranfällige Einzelbefehle; Persistenz und Identität nicht deklarativ | Compose für lokale Integration; StatefulSet, Headless Service und PVC in Kubernetes |
| kill_pacman_dev.sh | Beendet die vollständige Entwicklungsumgebung über Unterskripte | Manueller Betriebsablauf ohne deklarativen Sollzustand | docker compose down; Kubernetes/Argo CD verwalten den Zielzustand |
| kill_pacman_nodejs_dev.sh | Beendet und entfernt Node.js-Container einzeln | Harter manueller Eingriff; keine RollingUpdate-/Self-Heal-Logik | Compose-Lebenszyklus bzw. Kubernetes Deployment |
| kill_pacman_mongo_dev.sh | Beendet und entfernt MongoDB-Container einzeln | Risiko für Datenhaltung bei unklarer Persistenz | StatefulSet/PVC; kontrollierter Pod-/StatefulSet-Lebenszyklus |

# 6. Risikoregister

AP08 verlangt mindestens zwölf Risiken. Die folgenden Risiken basieren auf der Legacy-Analyse und dem Gesamtprojekt. Gegenmaßnahmen wurden an die verbindlichen Projektvorgaben angepasst.

| Nr. | Risiko | Mögliche Auswirkung | Gegenmaßnahme / Zielzustand |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Legacy-Abhängigkeiten | Sicherheitslücken, Deprecations und Inkompatibilitäten | Abhängigkeiten kontrolliert prüfen; Änderungen reproduzierbar über package-lock.json und npm ci |
| R02 | Veraltetes Docker-Basisimage | Unsichere oder nicht reproduzierbare Container | Verbindliche Basis node:16.19.0-bullseye-slim verwenden und Security Scan durchführen |
| R03 | Fehlende echte Tests | Fehler werden erst spät erkannt | CI um Container-Build, HTTP-Smoke-Test und weitere technische Prüfungen ergänzen |
| R04 | Image-Kompatibilität | Image läuft lokal, aber nicht im Zielcluster | Image in Docker und Kubernetes testen; feste Tags und Commit-SHA verwenden |
| R05 | Datenverlust | MongoDB-Daten gehen bei Container-/Pod-Neuerstellung verloren | Docker-Volume bzw. PVC einsetzen; Backup und Restore praktisch prüfen |
| R06 | Secret-Leak | Unbefugter Zugriff auf Datenbank oder Plattform | Secrets außerhalb von Git erzeugen; .gitignore, minimale Sichtbarkeit und keine Secret-Werte in Nachweisen |
| R07 | Fehlerhaftes GitOps | Fehlerhafter Sollzustand wird ausgerollt | PR/Review, Tests, Kustomize-Validierung, Dev vor Prod sowie Git-basierten Rollback verwenden |
| R08 | Lokale Ressourcenknappheit | Docker Desktop/Kubernetes wird instabil oder Workloads starten nicht | CPU, RAM und Speicher prüfen; Requests/Limits, Quota und HPA kontrolliert konfigurieren |
| R09 | Fehlendes Monitoring / Alerting | Störungen und Engpässe werden spät erkannt | Prometheus/Grafana einsetzen und definierte Alerts praktisch prüfen |
| R10 | Fehlende Rollback-Möglichkeit | Fehlerhafte Version bleibt produktiv aktiv | Unveränderliche Image-Referenzen, Git-Historie und Git-Revert/Promotion-Rollback verwenden |
| R11 | Netzwerkfehler zwischen Pods/Diensten | Pacman erreicht MongoDB oder Ingress nicht | Services, Selector/TargetPort, DNS und NetworkPolicies positiv und negativ testen |
| R12 | Fehlkonfiguration von Kubernetes-Ressourcen | Deployment/Sync schlägt fehl oder Ressource ist nicht betriebsfähig | kubectl kustomize, Client-Dry-Run, Probes und Argo-CD-Status als Quality Gates nutzen |

# 7. Abgeleitete funktionale Anforderungen

| Nr. | Funktionale Anforderung |
| --- | --- |
| FA-01 | Die Pacman-Anwendung wird mit Docker containerisiert. |
| FA-02 | Das Docker-Image wird automatisch mit GitHub Actions erstellt. |
| FA-03 | Das erzeugte Docker-Image wird in der GitHub Container Registry (GHCR) veröffentlicht. |
| FA-04 | Die Anwendung wird mit Kubernetes bereitgestellt. |
| FA-05 | Die Kubernetes-Konfiguration wird in einem separaten GitOps-Repository verwaltet. |
| FA-06 | Argo CD synchronisiert die Kubernetes-Konfiguration mit dem Cluster. |
| FA-07 | MongoDB wird als StatefulSet mit persistentem Speicher (PVC) betrieben. |
| FA-08 | Prometheus sammelt Metriken der Anwendung und des Kubernetes-Clusters. |
| FA-09 | Grafana visualisiert die gesammelten Metriken in Dashboards. |

# 8. Abgeleitete nichtfunktionale Anforderungen

| Nr. | Nichtfunktionale Anforderung |
| --- | --- |
| NFA-01 | Die Anwendung soll reproduzierbar bereitgestellt werden. |
| NFA-02 | Die Bereitstellung soll automatisiert erfolgen. |
| NFA-03 | Das Docker-Image soll auf einem fest versionierten, für das Projekt geprüften Node.js-Basisimage basieren. |
| NFA-04 | Die Anwendung soll wartbar und versionsverwaltet sein. |
| NFA-05 | Die Bereitstellung soll nachvollziehbar und reproduzierbar sein. |
| NFA-06 | Die Anwendung soll überwacht werden können. |
| NFA-07 | Persistente Daten dürfen bei einem Neustart des Datenbank-Containers bzw. Pods nicht verloren gehen. |
| NFA-08 | Die Container sollen mit reduzierten Rechten und geeigneten Sicherheitsmaßnahmen betrieben werden. |

# 9. Projektgrenzen

Gegenstand des Projekts ist die technische Modernisierung und Bereitstellung der bestehenden Anwendung. Nicht Bestandteil sind die Weiterentwicklung der Spiellogik, neue fachliche Funktionen, die Migration auf AWS/Azure/GCP, ein hochverfügbarer Multi-Node-Kubernetes-Cluster sowie eine neue Benutzerverwaltung oder Authentifizierung.

# 10. Abnahmekriterien

| Nr. | Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| AK-01 | Die Anwendung lässt sich erfolgreich als Docker-Container erstellen und starten. |
| AK-02 | Die GitHub-Actions-Pipeline wird erfolgreich ausgeführt. |
| AK-03 | Das Docker-Image wird erfolgreich in GHCR veröffentlicht. |
| AK-04 | Die Anwendung wird erfolgreich im Kubernetes-Cluster bereitgestellt. |
| AK-05 | Argo CD synchronisiert das GitOps-Repository erfolgreich mit dem Kubernetes-Cluster. |
| AK-06 | MongoDB speichert Daten dauerhaft über einen Persistent Volume Claim. |
| AK-07 | Prometheus sammelt Metriken der Anwendung und des Clusters. |
| AK-08 | Grafana stellt die Metriken in Dashboards dar. |

# 11. Lizenzbedingungen

Die bereitgestellte Pacman-Anwendung steht unter der GNU General Public License Version 3 (GPLv3). Die Datei LICENSE und vorhandene Copyright-Hinweise bleiben erhalten. Eigene Änderungen werden über Git nachvollziehbar dokumentiert. Bei einer Weitergabe gelten weiterhin die Bedingungen der GPLv3.

# 12. Integritätsnachweis und Originalarchive

Für die zum Prüfzeitpunkt tatsächlich vorhandenen relevanten Projektdateien wurden SHA-256-Prüfsummen gebildet. Diese Werte dokumentieren den späteren lokalen Projektbestand. Sie ersetzen jedoch nicht den in AP08 geforderten Integritätsnachweis der beiden unveränderten Originalarchive pacman-master.zip und docker.zip.

Aktualisierung: Die SHA-256-Prüfsummen der beiden unveränderten Originalarchive sind in textdateien/ausgangsmaterial_pruefsummen.txt dokumentiert und wurden verifiziert: pacman-master.zip = 12fadef5820cf524163f822dbb783276198d81af4990c7955867d7159ca5fb70; docker.zip = 996585d0ec3fd73aa9f0ea0a444aaf5a7dd71e0e519917fa4c0bf4c6a3d0d4af. Der AP08-Integritätsnachweis der Originalarchive ist damit vollständig erbracht.

| Datei | SHA-256 |
| --- | --- |
| pacman-app/Dockerfile | 18d670b19b2a7516a427e51028d643e7339bf7b713627c6eef7b0410e078b789 |
| pacman-app/package.json | 46176d9cc2bb72b285a6652b2bbc8744e042970d85980c7247da79cbac200d09 |
| pacman-app/package-lock.json | 1162560f03c20fa56d4def3a7ec668a149c3b9adecdce11eebb5dc37eff41ce7 |
| pacman-app/compose.yaml | a5c242ee2831894a99e1643ca5a146b64665ef1f3a6db421e2d90324058d2fbe |
| pacman-app/.dockerignore | 7c12a77f46e042412273b579d497f70d7ba24c3892a295b393a06c84fc4921c3 |
| pacman-app/LICENSE | 589ed823e9a84c56feb95ac58e7cf384626b9cbf4fda2a907bc36e103de1bad2 |

# 13. Ergebnis

Die Analyse zeigt einen klaren Modernisierungsbedarf in Reproduzierbarkeit, Automatisierung, Sicherheit, Orchestrierung, Persistenz, GitOps und Betrieb. Die 17 Analysepunkte, die separate Bewertung der sechs historischen Start-/Stop-Skripte und das zwölfteilige Risikoregister führen zu konkreten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen sowie überprüfbaren Abnahmekriterien. Damit bildet AP08 eine belastbare technische Grundlage für die nachfolgenden Arbeitspakete.

Nachweise: daten/codeanalyse.csv, textdateien/ausgangsmaterial_pruefsummen.txt sowie technische Screenshots unter screenshots/01_codeanalyse/. Der SHA-256-Nachweis der beiden unveränderten Originalarchive pacman-master.zip und docker.zip liegt vollständig vor (siehe textdateien/ausgangsmaterial_pruefsummen.txt).