# Abschlussdokumentation

DevOps und GitOps in der Softwareentwicklung
Pacman – konsolidierter Gesamtprojektstand

# 1. Management Summary

Im Projekt wurde eine bestehende Pacman-Webanwendung auf Basis von Node.js/Express und MongoDB in eine reproduzierbare DevOps-/GitOps-Prozesskette überführt. Anwendungscode und Kubernetes-Sollzustand sind in pacman-app und pacman-gitops getrennt. Docker und Docker Compose bilden die reproduzierbare Laufzeit, GitHub Actions automatisiert Build, Tests, Security-Prüfungen und GHCR-Veröffentlichung. Kubernetes betreibt Pacman und MongoDB; Argo CD synchronisiert den versionierten GitOps-Sollzustand nach Dev und Prod. Monitoring und MongoDB-Backup/Restore ergänzen den Betrieb.

Die Qualitätssicherung umfasst 30 Tests T01–T30, acht strukturierte Fehlerfälle F01–F08 und 15 DevOps-Fälle D01–D15. Damit wurde nicht nur der Idealzustand, sondern auch Diagnose, Wiederherstellung, Promotion und Rollback praktisch betrachtet.

# 2. Ausgangssituation

Ausgangspunkt war eine Legacy-Pacman-Anwendung, deren Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb standardisiert, automatisiert und nachvollziehbar werden sollten. Erforderlich waren reproduzierbare Builds, automatisierte Tests, Container Registry, deklarative Kubernetes-Konfiguration, GitOps, Sicherheitsprüfungen, Persistenz, Monitoring und Datensicherung. Zusätzlich musste die technische Umsetzung mit IHK-tauglichen Primärnachweisen dokumentiert werden.

# 3. Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel war eine durchgängige, versionierte Prozesskette vom Quellcode bis zum Kubernetes-Betrieb. Die lokale Docker-Desktop-Kubernetes-Umgebung dient als Referenzplattform. Eine hochverfügbare produktive Multi-Node-Cloudplattform ist nicht Bestandteil des nachgewiesenen Endzustands.

| Ziel | Nutzen |
| --- | --- |
| Reproduzierbare Builds | Docker, Lockdatei und Compose reduzieren Umgebungsunterschiede. |
| Automatisierte Qualität | GitHub Actions führt CI-, Smoke-, Security- und Release-Prüfungen aus. |
| Rückverfolgbare Artefakte | Commit SHA, Image Tag und Digest verbinden Quellcode und Container. |
| Deklarativer Betrieb | Kustomize bildet gemeinsame Ressourcen sowie Dev-/Prod-Unterschiede ab. |
| GitOps | Argo CD synchronisiert den in Git versionierten Sollzustand. |
| Betriebsfähigkeit | Monitoring, Backup, Diagnose, Promotion und Rollback werden berücksichtigt. |

# 4. Planung und Vorgehensweise

Die Umsetzung erfolgte schrittweise von Codeanalyse und Repository-Struktur über Containerisierung, CI/CD und Kubernetes bis zu GitOps, Betrieb, Fehleranalyse und Übergabe. Arbeitspakete und Zeitplanung werden strukturiert in planung/arbeitspakete_und_zeitplanung.csv geführt.

| Phase | Ergebnis |
| --- | --- |
| Analyse | Codeanalyse, Anforderungen, Risiken und Ausgangsnachweise. |
| Architektur | Trennung von pacman-app und pacman-gitops. |
| Container/CI | Docker/Compose, automatisierte Tests, Security und GHCR. |
| Kubernetes | Kustomize, Workloads, Netzwerk, Persistenz und Umgebungen. |
| GitOps | Argo CD, Drift, Dev→Prod-Promotion und Rollback. |
| Betrieb | Monitoring, Backup/Restore, Diagnose und Betriebsanleitung. |
| Qualität | 30 Tests, acht Fehlerfälle und 15 DevOps-Fälle. |

# 5. Technische Architektur

Datenfluss: pacman-app → GitHub Actions → GHCR → pacman-gitops → Argo CD → Kubernetes → Nutzer/Monitoring.

| Ebene | Technologie | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Versionsverwaltung | Git / GitHub | Branches, Pull Requests, Historie und Audit-Trail. |
| Container | Docker / Compose | Reproduzierbare Anwendung und lokale Integration mit MongoDB. |
| CI/Release | GitHub Actions | Tests, Build, Scan und Registry-Veröffentlichung. |
| Registry | GHCR | Versionierte Container-Artefakte. |
| Orchestrierung | Kubernetes / Kustomize | Workloads, Netzwerk, Persistenz und Dev/Prod. |
| GitOps | Argo CD | Soll-/Ist-Abgleich, Sync und Drift. |
| Betrieb | Prometheus/Grafana, kubectl | Metriken, Health und Diagnose. |
| Datensicherung | CronJob / mongodump | MongoDB-Backup und Restore-Vorbereitung. |

# 6. Git und Repositories

pacman-app enthält Anwendung, Dockerfile, Tests und GitHub-Actions-Workflows. pacman-gitops enthält apps/, clusters/ und platform/ für Kubernetes und GitOps. main bildet den stabilen Stand; Änderungen werden über Feature-, Test- oder Fix-Branches und Pull Requests integriert. .gitignore verhindert die unbeabsichtigte Versionierung lokaler oder sensibler Dateien.

# 7. Containerisierung und Compose

Pacman und MongoDB werden reproduzierbar als Multi-Container-Umgebung betrieben. Die Node-Abhängigkeiten werden anhand der Lockdatei installiert. Healthchecks und Smoke-Tests warten auf betriebsbereite Services und prüfen anschließend HTTP-Erreichbarkeit und Datenbankverbindung. Die Anwendung soll mit möglichst geringen Laufzeitrechten betrieben werden.

# 8. GitHub Actions, Security und GHCR

Ein Release gilt erst als belastbar, wenn Tests und Security Gate erfolgreich sind, das Image nach GHCR gepusht wurde und Commit, Tag und Digest nachvollziehbar sind. Ein realer Trivy-Fehlerfall meldete 9 HIGH und 3 CRITICAL und stoppte den Release mit Exit-Code 1; das Security Gate wurde nicht umgangen.

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Commit SHA | Identifiziert den Git-/Quellcode-Stand. |
| Image Tag | Referenz auf ein Registry-Image, z. B. Commit-SHA-Tag. |
| Image Digest | Unveränderliche inhaltsbasierte Identität des Images. |
| SBOM | Inventar der enthaltenen Softwarebestandteile. |
| Security Scan | Prüfung bekannter Schwachstellen und Release-Gate. |

# 9. Kubernetes-Architektur

Kustomize verwendet eine gemeinsame Base sowie Dev- und Prod-Overlays. Zentrale Ressourcen sind Pacman Deployment und Service, Ingress, MongoDB StatefulSet und Headless Service, PVC, ConfigMap und Secret. pacman-dev und pacman-prod trennen die Umgebungen. Nicht vertrauliche MongoDB-Parameter liegen in pacman-config; Zugangsdaten werden über mongodb-credentials referenziert. Echte Secret-Werte werden nicht in Git oder Nachweisen offengelegt.

# 10. Kubernetes-Sicherheit und Zuverlässigkeit

| Mechanismus | Projektbezug |
| --- | --- |
| Readiness/Liveness | Kontrollierte Probe-Fehler wurden erzeugt und wiederhergestellt. |
| SecurityContext | Containerrechte werden begrenzt; Security-Konfiguration wurde im Projekt korrigiert. |
| Requests/Limits | D14 testete bewusst 64Mi und stellte den vorgesehenen Ressourcenstand wieder her. |
| HPA | Realer Dev-Nachweis: 1–3 Pods, CPU-Ziel 60 %. |
| Quota/LimitRange | D12 prüfte einen ResourceQuota-Fall. |
| NetworkPolicy | D13 prüfte einen fehlerhaften Pacman→MongoDB-Kommunikationspfad. |
| PDB | Begrenzt freiwillige gleichzeitige Unterbrechungen. |

# 11. Argo CD, Promotion und Rollback

Argo CD übernimmt die Pull-basierte Bereitstellung; GitHub Actions benötigt dadurch keinen direkten Kubernetes-Administratorzugriff. pacman-dev wurde real als Synced/Healthy nachgewiesen. Für HPA-verwaltete Replikate wurde /spec/replicas über ignoreDifferences aus dem Driftvergleich ausgenommen.

Die dokumentierte Prod-Promotion erfolgte über PR #36 und Merge f62e055 auf das Image a4c49abd81d9f5c4472b90110cb3fca5ae0348c2. Der reale Rollback erfolgte über PR #37, Revert 8d81e09 und Merge f051d6087d7f0437b852c21f2045122f42ab1c22 auf 2ae1f2e41c992fdbb81107aac79e66afe7ef2ea1. Beide Endzustände wurden im Testkontext als Synced/Healthy dokumentiert.

# 12. Monitoring, Backup und Restore

Prometheus und Grafana bilden die Monitoring-Schicht. Ein realer Monitoring-Blindspot zeigte, dass ein Target UP sein kann, obwohl pacman-dev-Metriken durch eine Denylist ausgeblendet werden. Nach Entfernung der Denylist lieferte Prometheus wieder Dev-Ergebnisse.

Der Prod-CronJob mongodb-backup verwendet den Zeitplan 30 21 * * * mit Europe/Berlin, MONGO_HOST=mongodb und den PVC mongodb-backup. Das Skript erzeugt gzip-Archive, SHA-256-Prüfsummen und löscht Dateien älter als sieben Tage. Für mongodb-backup-29791890 ist die erfolgreiche Erstellung von /backup/pacman-20260823-200705.archive.gz belegt. Ein vollständiger Restore mit Checksumme und fachlichem Datenvergleich ist in den herangezogenen Primärnachweisen noch nicht eindeutig bestätigt.

# 13. Test und Qualitätssicherung

| Bereich | Konsolidierter Stand |
| --- | --- |
| Tests | T01–T30 als bestanden dokumentiert. |
| Fehlerfälle | F01–F08 mit Ursache, Maßnahme und Nachtest. |
| DevOps-Fälle | D01–D15 mit realistischen Betriebsdiagnosen. |
| T30 Prod-Abnahme | pacman-prod Synced/Healthy; Pacman 3/3 Ready/Available; MongoDB 1/1; Startseite und /highscores/list HTTP 200. |
| Screenshots | T01–T30 sowie alle F- und D-Fälle besitzen zugeordnete Nachweise; für T30 liegt der Abschlussnachweis screenshots/21_tests/T30_prod_abnahme_e2e_http200.png vor. |

# 14. Ausgewählte reale Fehlerfälle

| Fall | Ursache | Nachtest |
| --- | --- | --- |
| F01 | Inkonsistente package-lock.json | Lockdatei synchronisiert; npm ci erfolgreich. |
| F02 | Trivy Security Gate | Befunde behandelt/bewertet; späterer Release-Nachtest bestanden. |
| F03 | Ungültiger GHCR-Image-Tag | 99ac6e1 → 03561ce; Pod Running/Ready. |
| F04 | Falscher Service targetPort | d5e0f9e → d6b8339; 80→8080; HTTP 200. |
| F05 | Falsche MongoDB-Zugangsdaten | 0b20165 → cd71e2c; DB-Endpunkt HTTP 200. |
| F06 | Ungültiger Liveness-Pfad | bb4e38c → 93e24a2; /; 0 Restarts. |
| F07 | HPA-/Argo-CD-Konflikt | ignoreDifferences; Argo CD Synced/Healthy. |
| F08 | Falscher Backup-Hostname | 374dbfe → a3c4118; MONGO_HOST=mongodb; erfolgreiche Backups. |

# 15. Ergebnis und Zielerreichung

Die wesentlichen Projektziele wurden technisch umgesetzt und über reale Nachweise abgesichert: reproduzierbare Container, automatisierte CI/Release-Prozesse, GHCR, Kubernetes, GitOps, Promotion/Rollback, Sicherheits- und Betriebsmechanismen sowie strukturierte Tests und Fehleranalysen. Der besondere Nutzen liegt in der Rückverfolgbarkeit von Git-Änderung, Image, GitOps-Sollzustand und Kubernetes-Endzustand.

# 16. Abweichungen und offene Punkte

| Punkt | Bewertung |
| --- | --- |
| Single-Node Docker Desktop | Bewusste Referenzumgebung; keine echte Node-Hochverfügbarkeit. |
| Legacy-Abhängigkeiten | Security-Scans und kontrollierte Updates bleiben erforderlich. |
| Eigene App-Metriken | Erweiterungspotenzial neben Plattform-/Kubernetes-Metriken. |
| Restore-Endnachweis | Fuer pacman-dev vollstaendig belegt: SHA-256-Pruefung, Datenvergleich und UI-Nachweis. Kein Restore in Prod. |
| Finale Repository-HEADs | Stand 29.09.2026: App 608d061 und GitOps fa4ec17 sauber auf origin/main. Hauptrepo 6412c4e; Arbeitsbaum mit 2 geloeschten und 2 unversionierten Skripten. Finalen Abgabe-HEAD nach Klaerung neu erfassen. |
| Finale Image-Digests | Am 29.09.2026 live verifiziert; laufende Pods stimmen ueberein. Dev sha256:f3da04a53e86376e0adb533c9e6d523b34c958ae23fd423da570e8b32da36b38; Prod sha256:8a30554bf682a9a326f1227ec0e3978eab03b982bbe41e0d13ab1aad21d379f6. |
| T30 Screenshot | Bestanden (26.08.2026), im Testprotokoll dokumentiert. Screenshot vorhanden: screenshots/21_tests/T30_prod_abnahme_e2e_http200.png. |

# 17. Wirtschaftliche Betrachtung

Der Einsatz weitgehend frei verfügbarer bzw. Open-Source-basierter Werkzeuge reduziert Lizenzaufwand der Referenzumgebung. Der wirtschaftliche Nutzen entsteht vor allem durch Automatisierung: reproduzierbare Builds, automatisierte Tests, standardisierte Deployments und GitOps reduzieren manuelle Wiederholungsarbeit und Bedienfehler. Dem stehen Einführungs- und Pflegeaufwände für Workflows, Kubernetes, Security, Monitoring und Backup gegenüber. Eine monetäre ROI-Zahl wird ohne belegte Personal-, Lizenz- und Infrastrukturkosten nicht erfunden.

| Alternative | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| Manuelle Bereitstellung | Geringerer Initialaufwand | Weniger reproduzierbar und auditierbar. |
| Direktes Deployment aus CI | Einfacher Ablauf | CI benötigt Clusterzugriff und zusätzliche Secrets. |
| Nur Docker Compose | Einfach lokal | Keine Kubernetes-/GitOps-/Skalierungsmechanismen. |
| Managed Kubernetes | Realistischere HA | Mehr Kosten und Komplexität für den Projektumfang. |

# 18. Übergabe und Betrieb

Die Betriebsanleitung umfasst Wiederanlauf, Release, Dev-Test, Promotion, Rollback, Diagnose, Secret-Rotation, Backup, Restore und einen wöchentlichen Betriebscheck. Dauerhafte Änderungen erfolgen über Git. Die final geprüften Repository-Stände sind für pacman-app mit a4c49abd81d9f5c4472b90110cb3fca5ae0348c2 und für pacman-gitops mit f62e05517b68adc7fc166eb6313de1f411acca8b dokumentiert. offene_punkte.txt wurde auf den aktuellen Gesamtprojektstand aktualisiert. Vor der finalen Übergabe sind noch die tatsächlich eingesetzten Dev-/Prod-Image-Digests sowie ein finaler Argo-CD-/Cluster-/Alert-Snapshot zu erfassen.

# 19. Fazit

Die Pacman-Anwendung wurde in eine strukturierte DevOps-/GitOps-Prozesskette überführt. Entscheidend ist nicht die Anzahl eingesetzter Werkzeuge, sondern deren kontrolliertes Zusammenspiel: Git dokumentiert Änderungen, CI prüft und erzeugt Artefakte, GHCR speichert sie, GitOps definiert den freigegebenen Sollzustand und Argo CD setzt ihn in Kubernetes um. Die Fehler- und Rollback-Szenarien belegen zusätzlich, dass Diagnose und Wiederherstellung Teil des Betriebsmodells sind.

# 20. Zugehörige Gesamtdokumente

00_projektuebersicht.docx

01_codeanalyse_und_anforderungen.docx

02_architektur_und_repositories.docx

03_containerisierung_und_compose.docx

04_github_actions_und_registry.docx

05_kubernetes_architektur.docx

06_kubernetes_sicherheit_und_betrieb.docx

07_argocd_gitops_und_promotion.docx

08_monitoring_backup_restore.docx

09_tests_fehler_und_devopsfaelle.docx

10_uebergabe_und_betriebsanleitung.docx

daten/*.csv – strukturierte Primärdaten

screenshots/* – technische Primärnachweise ohne Secrets